|  | PROJECT MEETING MINUTES |
| --- | --- |

## 1. General Information

| Project Name / Group Warehouse Management System Development / SEP490_G56 | Minutes No. 17 |
| --- | --- |
| Meeting Date 26/9/2026 | Time 13:00 - 14:30 |
| Format Offline | Location / Meeting Link Alpha Building |
| Chairperson | Minute Taker (Secretary) Đặng Trung Hiếu |

## 2. Attendees

(List all team members and stakeholders involved (supervisor, mock client, etc.); mark attendance status)

| No. | Full Name | Role / Student ID | Present | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trần Đức Minh | HE190690 | Yes |  |
| 2 | Phạm Hải Trung | HE190486 | Yes |  |
| 3 | Đặng Trung Hiếu | HE180536 | Yes |  |
| 4 | Hoàng Minh Bách | HE171188 | Yes |  |
| 5 | Hoa Hải Đăng | HE163301 | Yes |  |

## 3. Meeting Objectives

- Đánh giá tài liệu Report 1 và quy trình nhóm đã tìm hiểu.

## 4. Discussion Points

4.1. Thông tin khảo sát thực tế và phân tích đặc thù sản phẩm:

- Nhóm chưa cung cấp thông tin cụ thể về đơn vị khảo sát (tên cửa hàng/đại lý, địa chỉ, mô hình kinh doanh, quy trình vận hành sổ sách/Excel hiện tại).

- Mặt hàng gạch ốp lát có tính chất đặc thù kỹ thuật cao nhưng tài liệu của nhóm đang mô tả sơ sài. Cần làm rõ:

  - Tiêu chí phân loại: Theo công năng (ốp tường, lát nền, trang trí, sân/sàn ướt), theo chất liệu (ceramic, bán sứ, gạch sứ...), theo kích thước (30x30, 60x60, 40x80...).

  - Yếu tố kỹ thuật: Số lô (Batch/Lot number), mã màu (Tone/Shade), ngày sản xuất.

  - Quy đổi đơn vị tính: Phải quản lý và quy đổi linh hoạt giữa các đơn vị đo lường: Viên ↔ Hộp/Thùng ↔ Mét vuông (m2).

4.2. Nhầm lẫn phạm vi đề tài (Scope) và thiếu hụt Master Data cốt lõi:

- Đề tài là Quản lý kho, nhưng nhóm đang bị phân tán sang toàn bộ chu trình bán hàng (chăm sóc khách, làm báo giá, thanh toán, quản lý công nợ). Quy trình bán hàng chỉ dừng ở mức nhận đơn bán/phiếu đặt làm căn cứ xuất hàng.

- Hệ thống kho đang bị thiếu Master Data quan trọng nhất: Danh mục kho và danh mục vị trí lưu trữ cụ thể (vị trí/kệ/ô lưu trữ) để phục vụ xếp hàng (put-away) và lấy hàng (pick).

4.3. Các quy tắc nghiệp vụ kho (Business Rules):

- Quy tắc xuất kho: Ưu tiên xuất cùng số lô/mã màu trước để tránh lệch màu cho khách hàng; đồng thời áp dụng nguyên tắc FIFO (nhập trước xuất trước).

- Tồn kho khả dụng (Available inventory): Cần phân biệt rõ giữa tồn kho thực tế và tồn kho khả dụng để bán/xuất.

4.4. Đánh giá giải pháp hiện có (Existing Solution) và việc lạm dụng AI:

- Nhóm mới chỉ tra cứu sơ lược trên mạng về KiotViet/MISA mà chưa lập tài khoản dùng thử để thao tác thực tế.

- Nhóm đang lạm dụng AI để tạo Use Case dẫn đến việc chia nhỏ màn hình thành các Use Case vụn vặt, sai lệch nghiệp vụ thực tế.

4.5. Xác nhận về quy định doanh nghiệp:

- Giấy xác nhận từ cửa hàng thực tế hiện không còn được cộng điểm khuyến khích như các kỳ trước (chỉ tính điểm cộng đối với bài báo nghiên cứu). Nhóm chỉ cần thu thập mẫu chứng từ/hóa đơn thực tế để làm bằng chứng thiết kế nghiệp vụ.

## 5. Decisions / Conclusions

- Thu hẹp phạm vi đề tài: Tập trung trọng tâm vào nghiệp vụ kho (Nhập kho, Xuất kho, Quản lý vị trí lưu trữ, Kiểm kê). Loại bỏ các phần liên quan đến thanh toán tiền tệ, công nợ và tiền bán hàng (pre-sale).

- Chuẩn hóa Master Data: Bắt buộc xây dựng cấu trúc Master Data cho: Sản phẩm gạch (thuộc tính, số lô, mã màu, quy cách đóng gói viên - hộp - m2), Nhà cung cấp, Khách hàng, Kho hàng và Vị trí lưu trữ chi tiết (Khu vực/Kệ/Ô).

- Mô hình hóa quy trình To-Be: Các quy trình nghiệp vụ tương lai phải được vẽ chi tiết bằng sơ đồ phân làn (Swimlane Diagram), xác định rõ vai trò và trách nhiệm của từng bộ phận (Thủ kho, Nhân viên bán hàng, Quản lý).

- Nghiên cứu hệ thống mẫu: Cả nhóm phải đăng ký tài khoản dùng thử trên KiotViet/MISA eShop và tham khảo tài liệu SAP B1 (module MM, SD, Warehouse Management) từ môn SAP321 để nắm vững luồng nghiệp vụ chuẩn.

- Hình thức họp: Các buổi phản biện và duyệt tiến độ quan trọng bắt buộc phải họp trực tiếp (Offline).

## 6. Action Items

| No. | Task | Owner | Due Date | Priority | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bổ sung thông tin khảo sát đơn vị thực tế và thu thập mẫu biểu chứng từ (hóa đơn, phiếu xuất/nhập) | Cả Nhóm |  | Cao |  |
| 2 | Thiết kế danh mục Master Data (Gạch, thuộc tính, lô/màu, quy đổi đơn vị tính viên - hộp - m2, vị trí lưu kho) | Cả Nhóm |  | Cao |  |
| 3 | Đăng ký tài khoản dùng thử KiotViet/MISA; đọc tài liệu case study SAP B1 module Warehouse Management | Cả Nhóm |  | Cao |  |
| 4 | Rà soát, gộp và chỉnh sửa lại danh mục Use Case hợp lý | Cả Nhóm |  | Cao |  |
| 5 | Thêm sơ đồ quy trình cho phần project background. Vẽ các sơ đồ Swimlane cho các quy trình chính | Cả Nhóm |  | Cao |  |

## 7. Open Issues / Risks

- Tiến độ dự án: Tiến độ hiện tại của nhóm đang bị chậm, cần đẩy nhanh tối đa để kịp đợt kiểm tra/Review vào Tuần 5.

- Nghiệp vụ thực tế: Nhóm chưa hiểu sâu nghiệp vụ kho gạch và đang phụ thuộc nhiều vào AI; rủi ro sẽ bị đánh giá trượt hoặc đánh giá thấp nếu không chứng minh được tính thực tiễn.

- Bố trí thời gian: Một số thành viên ở xa hoặc đi làm ngoài nội thành, cần chủ động sắp xếp thời gian để tham gia đầy đủ các buổi họp trực tiếp tại trường.

## 8. Next Meeting

| Proposed Date/Time | Location / Format | Planned Agenda |
| --- | --- | --- |