|  | PROJECT MEETING MINUTES |
| --- | --- |

## 1. General Information

| Project Name / Group Warehouse Management System Development / SEP490_G56 | Minutes No. e.g., MOM-03 |
| --- | --- |
| Meeting Date 03/10/2026 | Time 15:30-16:30 |
| Format Online | Location / Meeting Link |
| Chairperson | Minute Taker (Secretary) |

## 2. Attendees

(List all team members and stakeholders involved (supervisor, mock client, etc.); mark attendance status)

| No. | Full Name | Role / Student ID | Present | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trần Đức Minh | HE190690 | Yes |  |
| 2 | Phạm Hải Trung | HE190486 | Yes |  |
| 3 | Đặng Trung Hiếu | HE180536 | Yes |  |
| 4 | Hoàng Minh Bách | HE171188 | Yes |  |
| 5 | Hoa Hải Đăng | HE163301 | Yes |  |

## 3. Meeting Objectives

- Rà soát, chuẩn hóa các sơ đồ quy trình nghiệp vụ hiện tại (As-Is Process) và làm rõ phương pháp xây dựng quy trình hệ thống tương lai (To-Be Process).

## 4. Discussion Points

### 4.1. Nhận xét sơ đồ quy trình nghiệp vụ (Business Process)

- Hình thức trình bày: Sơ đồ trên Draw.io/slide bị mờ, chữ nhỏ; cần tăng kích thước font chữ và bố cục lại để đảm bảo người xem đọc rõ khi đưa vào báo cáo và slide thuyết trình.

- Phân biệt As-Is và To-Be:

  - Sơ đồ nhóm vẽ hiện tại là quy trình thực tế (As-Is) mang tính chất vận hành thủ công (ghi chép/kiểm kê giấy).

  - Quy trình phần mềm (To-Be) phải loại bỏ các bước hoàn toàn thủ công bên ngoài (như liên hệ nhà cung cấp qua điện thoại, bốc vác, xếp gạch vật lý) hoặc chuyển đổi thành thao tác trên hệ thống: Xác nhận số lượng thực nhận, ghi nhận xếp hàng vào kho/vị trí cụ thể.

### 4.2. Bài toán thực tế của doanh nghiệp & Giải pháp hệ thống

- Lý do cần phần mềm: Doanh nghiệp đã có phần mềm kế toán (MISA), do đó nhóm phải chỉ rõ được hệ thống mới giải quyết vấn đề gì mà kế toán chưa đáp ứng tốt:

  - Khâu kiểm kê hàng hóa hiện tại còn thủ công bằng giấy tờ.

  - Chưa số hóa việc quản lý vị trí lưu trữ và số lô hàng trong kho.

- Quản lý vị trí & lô hàng: Cần bổ sung việc ghi nhận chính xác hàng thuộc lô nào, đặt tại ô/kệ/vị trí nào trong kho để hỗ trợ tra cứu, xuất hàng và kiểm kê nhanh chóng, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào trí nhớ/kinh nghiệm của thủ kho.

- Tích hợp hóa đơn/kế toán: Việc đồng bộ trực tiếp với hệ thống thuế/MISA e-Invoice được xác định là nằm trong mục Giới hạn phạm vi (Limitation) của giai đoạn này; hệ thống trước mắt có thể hỗ trợ xuất dữ liệu ra định dạng chuẩn (Excel/CSV/PDF) để kế toán nhập liệu.

### 4.3. Nghiệp vụ tính Giá nhập và Giá bán

- Giá nhập (Cost Price): Biến động theo từng đợt nhập hàng. Giảng viên khuyến nghị áp dụng phương pháp Bình quân gia quyền (Weighted Average) để phản ánh chính xác nhất giá trị hàng tồn kho thực tế so với các phương pháp Min/Max.

- Giá bán (Selling Price):

  - Có thể cấu hình tự động dựa trên biên độ lợi nhuận (% margin/markup) hoặc giá bán tối thiểu theo chính sách giá của cửa hàng, đồng thời cho phép nhập điều chỉnh giá thủ công khi tạo sản phẩm/đơn hàng.

  - Cơ chế cảnh báo (Warning): Khi giá bán thực tế thấp hơn giá nhập/giá bán sàn, hệ thống cần đưa ra cảnh báo nhắc nhở nhân viên (không chặn cứng để vẫn xử lý được các tình huống xả hàng lỗi, hàng tồn).

### 4.4. Hướng dẫn lập Project Tracking & Chuẩn bị Report 2

- Đánh giá tiến độ: Nhóm đang có tiến độ tương đối chậm so với yêu cầu, cần khẩn trương đẩy nhanh tốc độ thực hiện.

- Cách lập bảng Project Tracking (Excel):

  - Liệt kê nhóm tính năng lớn (Features) → Chức năng con / Use cases (Sub-features).

  - Ước lượng công việc (Estimate Man-days) cho từng mục.

  - Tính tổng Man-days dự án và đối chiếu với tổng công suất tối đa của nhóm:

  - TổngMan-daystốiđa=5thànhviên×5ngày/tuần×14tuần(nếuđợt1)=350man-days

  - (hoặc nhân với 17 tuần nếu bảo vệ đợt 2).

  - Nếu tổng estimate vượt quá công suất, nhóm bắt buộc phải cân nhắc cắt giảm bớt các tính năng không cốt lõi (Out-of-scope).

- Phân chia Iteration: Sau giai đoạn khảo sát, lập kế hoạch ban đầu (khoảng 5–6 tuần đầu), các Iteration thực thi/code sẽ bắt đầu phân bổ chi tiết từ Tuần 6 trở đi.

## 5. Decisions / Conclusions

Chuẩn hóa quy trình To-Be: Chuyển đổi các bước thủ công ngoài đời thành các tác vụ tương ứng trên màn hình hệ thống (nhập liệu, xác nhận số lượng, chỉ định vị trí kho).

Phương pháp giá: Chọn phương pháp bình quân gia quyền để tính giá trị vốn tồn kho; bổ sung tính năng cảnh báo khi giá bán thấp hơn giá vốn.

Phạm vi tích hợp kế toán: Coi việc đồng bộ tự động với phần mềm kế toán/thuế là giới hạn (Limitation); tập trung hoàn thiện nghiệp vụ kho nội bộ và xuất file báo cáo.

Slide báo cáo tiến độ tuần tới: Chuẩn bị bài thuyết trình 15–20 phút theo đúng dàn ý:

- Background & Lý do chọn đề tài

- Bài toán thực tế & Giải pháp đề xuất

- Quy trình As-Is & To-Be

- Phạm vi tính năng (In-scope / Out-of-scope)

- Sơ đồ ngữ cảnh (Context Diagram), Use Case Diagram, ERD

- Workflow chi tiết cho 1–2 tính năng/màn hình trọng tâm

## 6. Action Items

| No. | Task | Owner | Due Date | Priority | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng bộ sơ đồ quy trình nghiệp vụ phần mềm tương lai (To-Be Process) | Cả nhóm | 07/10/2026 | Cao | Chưa bắt đầu |
| 2 | Hoàn thiện Use Case Diagram và thiết kế sơ đồ thực thể liên kết (ERD) | Cả nhóm | 08/10/2026 | Cao | Chưa bắt đầu |
| 3 | Soạn slide thuyết trình đầy đủ các mục theo yêu cầu để review trước hội đồng | Cả nhóm | 09/10/2026 | Cao | Chưa bắt đầu |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

## 7. Open Issues / Risks

Rủi ro tiến độ: Nhóm khởi động và tìm hiểu đề tài muộn hơn so với kế hoạch ban đầu, khối lượng công việc còn lại rất lớn. Cần bám sát kế hoạch Man-days để tránh việc phải chuyển lịch bảo vệ sang đợt 2.

Độ phức tạp của nghiệp vụ: Cần khảo sát kỹ lại với đơn vị kinh doanh về chính sách giá linh hoạt và quy cách đóng gói/lô gạch để đảm bảo sơ đồ ERD phản ánh đúng thực tế.

## 8. Next Meeting

| Proposed Date/Time | Location / Format | Planned Agenda |
| --- | --- | --- |